金立手机

1. 预期目标：
2. 登录注册页面
3. 首页
4. 商品列表页
5. 购物车页面
6. 商品详情页
7. 订单页面

二．项目备注：

1. 首页中需要添加动画效果，侧边栏，轮播图，导航侧边栏，商品列表+页面动画
2. 商品详情页中需要添加放大效果
3. 动态页面，全程需要用到ajax加载数据
4. 运用mysql+数据库，商品需要动态添加到数据库中

三．时间进度安排

2018.8.20

完成首页的页面基本框架

添加部分动画效果

2018.8.21

商品列表页面框架和动态效果

2018.8.22

商品详情页页面和动态效果

2018.8.23

购物车页面

2018.8.24

订单页面

2018.8.25

登录注册页面

2018.8.26

动态效果以及兼容性测试，调bug